23 de mayo de 2012

**Con el propósito de garantizar la seguridad del proyecto:**

**Estudios complementarios de Central San Pedro**

**se extenderán hasta fin de año**

* **Pese a la actual postergación de las obras, la empresa continúa cumpliendo con el plan de compensaciones ambientales y sociales.**

Tal como Colbún informó recientemente a la autoridad ambiental, las obras de construcción de la central San Pedro continuarán voluntariamente postergadas hasta que la empresa haya concluido el análisis de los estudios complementarios que está realizando, los cuales permitirán determinar las adecuaciones al Proyecto que resultan necesarias para dar certeza del cumplimiento de los parámetros de seguridad aplicables a este tipo de obras.

Se estima que este proceso de estudios, análisis y desarrollo de las adecuaciones en el diseño de las obras civiles, se extenderá durante todo el resto del año 2012, para luego ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Sólo una vez que finalice esta etapa y previa autorización de las autoridades correspondientes, la empresa retomará la construcción del Proyecto San Pedro, Central Hidroeléctrica de embalse de 144 MW de capacidad instalada, ubicado en las comunas de Los Lagos y Panguipulli.

Cabe destacar que con los antecedentes recabados a la fecha, la empresa puede adelantar que no se verán afectadas las principales características del proyecto como ubicación, altura de presa, cota y área de embalse, modo de operación de la central y caudal natural del río.

En paralelo a la realización de los estudios, la empresa ha seguido y continuará con su Plan de Compensaciones y obligaciones establecidas en la RCA del proyecto.